# İpragaz Bayi Yönetim Sistemi

# Modül Analizi & Faz Planı

Tarih: 2026-04-07
Amaç: Projedeki tüm modülleri ve fonksiyonları listelemek,
fazlara bölerek daha hafif bir kapsamla daha hızlı çıkış sağlamak.

# 1. Proje Genel Bakış

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Teknoloji | Statik HTML/CSS/JS (framework yok) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime) |
| Modül Sistemi | ES Modules |
| Test | Vitest + jsdom |
| Toplam HTML Sayfası | ~63 |
| Toplam JS Servis | 21 |
| Toplam JS Sayfa Modülü | 9 |
| Toplam JS Component | 4 |
| Supabase Migration | 62 dosya |

## Portal Yapısı

default.html (Ana Giriş)
  ├── Bayi Portalı (13 sayfa) — Distribütör/bayi kullanıcıları
  ├── İşYerim Portalı (31 sayfa) — B2B müşteri kullanıcıları
  └── BackOffice Portalı (19 sayfa) — Sistem yöneticileri

# 2. Modül Envanteri — Portal Bazında

## 2.1 Bayi Portalı (13 Sayfa)

| Sayfa | Dosya | Açıklama | Kritiklik |
| --- | --- | --- | --- |
| Giriş | bayi-login.html | Bayi oturum açma | Yüksek |
| Ana Sayfa | bayi-anasayfa.html | Dashboard: sipariş, müşteri, teklif istatistikleri | Yüksek |
| Müşterilerim | bayi-musterilerim.html | Müşteri listesi | Orta |
| Müşteri Detay | bayi-musteri-detay.html | Müşteri profil ve geçmiş | Orta |
| Sipariş Listesi | bayi-siparis-listesi.html | Siparişler (durum filtreleme) | Yüksek |
| Sipariş Detay | bayi-siparis-detay.html | Sipariş takip | Yüksek |
| Teklif Listesi | bayi-teklif-listesi.html | Teklifler listesi | Orta |
| Teklif Oluştur | bayi-teklif-olustur.html | Yeni teklif formu | Orta |
| Teklif Talepleri | bayi-teklif-talepleri.html | Teklif uzatma talepleri | Düşük |
| Sattığım Ürünler | bayi-sattigim-urunler.html | Ürün seçimi (aktif/pasif) | Orta |
| Fiyatlandırma Raporu | bayi-fiyatlandirma-raporu.html | Fiyat karşılaştırma | Düşük |

## 2.2 İşYerim Portalı (31 Sayfa)

### Kimlik Doğrulama & Kayıt (5 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Giriş | isyerim-musteri-login.html | Yüksek |
| Üye Ol | isyerim-musteri-uye-ol.html | Yüksek |
| OTP Doğrulama | isyerim-musteri-otp.html | Yüksek |
| VKN Doğrulama | isyerim-vkn-dogrulama.html | Yüksek |
| Bayi Seçimi | isyerim-musteri-bayi-sec.html | Yüksek |

### Alışveriş Akışı (6 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Ana Sayfa (Ürün Listesi) | isyerim-musteri-anasayfa.html | Yüksek |
| Ürün Detay | isyerim-musteri-urun-detay.html | Yüksek |
| Sepet | isyerim-musteri-sepet.html | Yüksek |
| Teslimat & Ödeme | isyerim-musteri-teslimat.html | Yüksek |
| Sipariş Özeti | isyerim-musteri-siparis-ozet.html | Yüksek |
| Sipariş Detay | isyerim-musteri-siparis-detay.html | Yüksek |

### Sipariş Yönetimi (1 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Siparişlerim | isyerim-musteri-siparislerim.html | Yüksek |

### Teklif Sistemi (3 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Tekliflerim | isyerim-musteri-teklifler.html | Orta |
| Teklif İste | isyerim-musteri-teklif-iste.html | Orta |
| Bayi Fiyatları | isyerim-musteri-bayi-fiyatlari.html | Orta |

### Hesap Yönetimi (4 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Adreslerim | isyerim-musteri-adreslerim.html | Orta |
| Adres Ekle | isyerim-musteri-adres-ekle.html | Orta |
| Kullanıcılar | isyerim-musteri-kullanicilar.html | Düşük |
| Bilgileri Güncelle | isyerim-musteri-bilgileri-guncelle.html | Orta |

### Sadakat & Ödüller (2 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Puanlarım | isyerim-musteri-puanlarim.html | Düşük |
| Kuponlarım | isyerim-musteri-kuponlarim.html | Düşük |

### Destek & Bilgilendirme (6 sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Bildirimlerim | isyerim-musteri-bildirimlerim.html | Düşük |
| Favorilerim | isyerim-musteri-favorilerim.html | Düşük |
| Güvenlik Beyanları | isyerim-musteri-sorular.html | Düşük |
| Bize Ulaşın | isyerim-musteri-bize-ulasin.html | Düşük |
| Sözleşmeler | isyerim-musteri-sozlesmeler.html | Düşük |
| SSS | isyerim-musteri-sss.html | Düşük |

## 2.3 BackOffice Portalı (19 Sayfa)

| Sayfa | Dosya | Kritiklik |
| --- | --- | --- |
| Giriş | backoffice-login.html | Yüksek |
| Dashboard | backoffice-anasayfa.html | Yüksek |
| Bayi Listesi | backoffice-bayi-listesi.html | Yüksek |
| Bayi Ekle | backoffice-bayi-ekle.html | Orta |
| Bayi Düzenle | backoffice-bayi-duzenle.html | Orta |
| Müşteri Listesi | backoffice-musteri-listesi.html | Yüksek |
| Müşteri Ekle | backoffice-musteri-ekle.html | Orta |
| Müşteri Düzenle | backoffice-musteri-duzenle.html | Orta |
| Müşteri Detay | backoffice-musteri-detay.html | Orta |
| Ürünler | backoffice-urunler.html | Yüksek |
| Ürün Detay | backoffice-urun-detay.html | Orta |
| Kategoriler | backoffice-kategoriler.html | Orta |
| Siparişler | backoffice-siparisler.html | Yüksek |
| Sipariş Detay | backoffice-siparis-detay.html | Yüksek |
| Teklifler | backoffice-teklifler.html | Orta |
| Teklif Detay | backoffice-teklif-detay.html | Orta |
| Şehir Fiyatları | backoffice-sehir-fiyatlari.html | Orta |
| Raporlar | backoffice-raporlar.html | Düşük |
| Profil | backoffice-profil.html | Düşük |
| Ayarlar | backoffice-ayarlar.html | Düşük |

# 3. Servis Katmanı (21 JS Servisi)

## 3.1 Çekirdek Servisler (Her Faz İçin Gerekli)

| Servis | Dosya | Satır | Ana Fonksiyonlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase Client | js/supabase-client.js | ~50 | supabaseClient, handleSupabaseError(), testSupabaseConnection() |
| Ürünler | js/services/products-service.js | 306 | getAll(), getById(), getByCategory(), getFiltered(), getPaginated() |
| Müşteriler | js/services/customers-service.js | 317 | getAll(), getById(), getByVkn(), create(), getFiltered(), getPaginatedByDealerId() |
| Bayiler | js/services/dealers-service.js | 392 | getAll(), getById(), getByCity(), create(), getFiltered(), getPaginated() |
| Lokasyonlar | js/services/locations-service.js | 444 | getCities(), getDistricts(), searchCities() (Türkçe karakter desteği) |
| Kimlik Doğrulama | js/project-auth-check.js | ~30 | Session kontrol, yönlendirme |

## 3.2 Sipariş & Sepet Servisleri

| Servis | Dosya | Satır | Ana Fonksiyonlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Sepet | js/services/cart-service.js | 483 | addItem(), updateQuantity(), removeItem(), clearCart(), checkout(), refreshPrices(), syncToDatabase() |
| Siparişler | js/services/orders-service.js | 574 | create(), getById(), updateStatus(), cancel(), startDelivery(), markDelivered(), getSalesStats() |
| Tekrarlayan Siparişler | js/services/recurring-orders-service.js | 340 | create(), activate(), pause(), resume(), delete() |

## 3.3 Fiyatlandırma & Teklif Servisleri

| Servis | Dosya | Satır | Ana Fonksiyonlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Fiyat Çözücü | js/services/price-resolver-service.js | 261 | resolvePrice(), resolvePricesForProducts() — Öncelik: Teklif > Şehir Perakende > Baz Fiyat |
| Teklifler | js/services/offers-service.js | 1342 | create(), accept(), reject(), getRequests(), createRequest(), respondToRequest() |
| Şehir Perakende Fiyatları | js/services/retail-prices-by-city-service.js | 437 | getAll(), getByCity(), getByProductAndCity(), create(), update() |
| Müşteri Özel Fiyatları | js/services/customer-prices-service.js | 216 | getByCustomer(), getByCustomerAndProduct(), create(), update() |

## 3.4 Kullanıcı & Hesap Servisleri

| Servis | Dosya | Satır | Ana Fonksiyonlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Müşteri Kullanıcılar | js/services/customer-users-service.js | 363 | getByPhone(), create(), update(), deactivate(), updateAccessLevel() |
| Şubeler | js/services/branches-service.js | 336 | getByCustomerId(), create(), setDefault(), updatePointsCollectionMode() |
| Hesap Silme | js/services/account-deletion-service.js | 280 | calculateDeletionImpact(), deleteUser(), recoverUser() |
| VKN Doğrulama | js/services/vkn-verification-service.js | 188 | create(), getByPhone(), getPendingRequests(), updateStatus() |

## 3.5 Ek Servisler

| Servis | Dosya | Satır | Ana Fonksiyonlar |
| --- | --- | --- | --- |
| Puanlar | js/services/points-service.js | 589 | awardPointsForOrder(), getCustomerBalance(), redeemPoints() |
| Bildirimler | js/services/notifications-service.js | 174 | getAll(), getUnreadCount(), markAsRead(), subscribeToNotifications() (Realtime) |
| Favoriler | js/services/favorites-service.js | 164 | getByCustomerId(), toggleFavorite(), addFavorite(), removeFavorite() |
| Mesajlar | js/services/messages-service.js | 108 | getByOfferId(), create(), markAsRead() |
| Raporlar | js/services/reports-service.js | 920 | getSalesReport(), getProductSalesReport(), getCustomerReport(), getOfferReport() |
| Bayi Ürünleri | js/services/dealer-products-service.js | 89 | getByDealerId(), toggleProductActivity() |
| Bayi Bölgeleri | js/services/dealer-districts-service.js | 266 | getByDealerId(), create(), delete() |
| Teklif Logları | js/services/offer-logs-service.js | 97 | create(), getByOfferId() |
| Geri Bildirim | js/services/feedback-service.js | 203 | create(), getByPage(), getAll() |
| Ayarlar | js/services/settings-service.js | 46 | getAll(), getByKey(), update() |
| BackOffice Admin | js/services/backoffice-admins-service.js | 154 | getAll(), create(), update() |

# 4. Bileşen (Component) Katmanı

## 4.1 HTML Bileşenleri (/components/)

| Bileşen | Dosya | Kullanıldığı Portal |
| --- | --- | --- |
| Bayi Header | components/bayi-header.html | Bayi |
| Bayi Mobil Sidebar | components/bayi-mobile-sidebar.html | Bayi |
| İşYerim Header | components/isyerim-header.html | İşYerim |
| İşYerim Top Bar | components/isyerim-top-bar.html | İşYerim |
| İşYerim Footer | components/isyerim-footer.html | İşYerim |
| İşYerim Ayarlar Sidebar | components/isyerim-settings-sidebar.html | İşYerim |
| BackOffice Header | components/backoffice-header.html | BackOffice |
| BackOffice Sidebar | components/backoffice-sidebar.html | BackOffice |
| Feedback Toolbar | components/feedback-toolbar.html | Tümü |
| Adres Tamamlama Overlay | components/address-completion-overlay.html | İşYerim |
| Güvenlik Overlay | components/security-overlay.html | İşYerim |
| Hesap Silme Overlay | components/delete-account-overlay.html | İşYerim |
| VKN Duplicate Overlay | components/vkn-duplicate-overlay.html | İşYerim |

## 4.2 JS Bileşenleri (/js/components/)

| Bileşen | Dosya | İşlev |
| --- | --- | --- |
| Güvenlik Overlay | js/components/security-overlay.js | Güvenlik sorusu doğrulama |
| Feedback Toolbar | js/components/feedback-toolbar.js | Sayfa geri bildirimi + ekran çizim |
| Adres Tamamlama | js/components/address-completion-overlay.js | Adres otomatik tamamlama |
| Ayarlar Sidebar | js/components/settings-sidebar.js | Ayarlar menüsü |

## 4.3 Yardımcı Modül

| Modül | Dosya | Satır | İşlev |
| --- | --- | --- | --- |
| Component Loader | js/component-loader.js | 2254 | HTML bileşen yükleme, CSS enjeksiyon, lazy loading |

# 5. Servis Bağımlılık Haritası

CartService ──────────► ProductsService
    │                    PriceResolverService ──► OffersService
    │                                             RetailPricesByCityService
    └──► OrdersService ──► PointsService

OffersService ────────► CustomersService
    │                    DealersService
    │                    MessagesService
    └──► OfferLogsService

Sayfa Modülleri ──────► Birden fazla servis (window global erişim)
                         ComponentLoader (dinamik UI)

# 6. Özellik Matrisi — Ne Var, Ne Atılabilir?

| # | Özellik | Servisler | Sayfa | Efor | Faz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giriş & Kimlik Doğrulama | CustomerUsersService, ProjectAccessService, VknVerificationService | 5 | Düşük | Faz 1 |
| 2 | Ürün Listeleme & Detay | ProductsService, ProductCategoriesService, PriceResolverService | 2 | Düşük | Faz 1 |
| 3 | Sepet & Sipariş Verme | CartService, OrdersService, PriceResolverService | 5 | Orta | Faz 1 |
| 4 | Sipariş Takip (Müşteri) | OrdersService | 2 | Düşük | Faz 1 |
| 5 | Sipariş Yönetimi (Bayi) | OrdersService | 3 | Düşük | Faz 1 |
| 6 | Bayi Dashboard | OrdersService, CustomersService | 1 | Düşük | Faz 1 |
| 7 | BackOffice — Bayi/Müşteri Yönetimi | DealersService, CustomersService | 7 | Orta | Faz 1 |
| 8 | BackOffice — Ürün Yönetimi | ProductsService, ProductCategoriesService | 3 | Düşük | Faz 1 |
| 9 | BackOffice — Sipariş Yönetimi | OrdersService | 2 | Düşük | Faz 1 |
| 10 | Adres/Şube Yönetimi | BranchesService, LocationsService | 2 | Orta | Faz 2 |
| 11 | Teklif Sistemi (İşYerim) | OffersService, PriceResolverService | 3 | Yüksek | Faz 2 |
| 12 | Teklif Sistemi (Bayi) | OffersService, MessagesService, OfferLogsService | 3 | Yüksek | Faz 2 |
| 13 | Teklif Yönetimi (BackOffice) | OffersService | 2 | Orta | Faz 2 |
| 14 | Şehir Fiyatlandırma | RetailPricesByCityService | 1 | Orta | Faz 2 |
| 15 | Bayi Sattığım Ürünler | DealerProductsService | 1 | Düşük | Faz 2 |
| 16 | Müşteri Detay (Bayi) | CustomersService, BranchesService | 2 | Düşük | Faz 2 |
| 17 | Hesap Bilgileri Güncelleme | CustomerUsersService | 1 | Düşük | Faz 2 |
| 18 | Bildirimler | NotificationsService (Realtime) | 1 | Orta | Faz 3 |
| 19 | Puan Sistemi | PointsService | 1 | Orta | Faz 3 |
| 20 | Kupon Sistemi | (henüz servis yok) | 1 | Orta | Faz 3 |
| 21 | Favoriler | FavoritesService | 1 | Düşük | Faz 3 |
| 22 | Tekrarlayan Siparişler | RecurringOrdersService | 0 | Yüksek | Faz 3 |
| 23 | Raporlar (BackOffice) | ReportsService | 1 | Yüksek | Faz 3 |
| 24 | Fiyatlandırma Raporu (Bayi) | PriceResolverService, RetailPricesByCityService | 1 | Orta | Faz 3 |
| 25 | Kullanıcı Yönetimi (İşYerim) | CustomerUsersService | 1 | Düşük | Faz 3 |
| 26 | Hesap Silme | AccountDeletionService | 0 | Düşük | Faz 4 |
| 27 | VKN Doğrulama (BackOffice) | VknVerificationService | 0 | Düşük | Faz 4 |
| 28 | Güvenlik Soruları | SecurityOverlay component | 0 | Düşük | Faz 4 |
| 29 | Feedback Toolbar | FeedbackService | 0 | Düşük | Faz 4 |
| 30 | SSS / Sözleşmeler / Bize Ulaşın | Statik sayfalar | 3 | Çok Düşük | Faz 4 |
| 31 | BackOffice Profil & Ayarlar | SettingsService, BackOfficeAdminsService | 2 | Düşük | Faz 4 |

# 7. Faz Planı

## Faz 1 — MVP: Sipariş Ver & Yönet

Hedef: Müşteri ürün seçip sipariş verebilsin, bayi siparişi görsün, backoffice sistemi yönetsin.

Kapsam: 30 sayfa | 11 servis

### İşYerim Portalı (14 sayfa)

✅ Giriş + Kayıt + OTP + VKN Doğrulama + Bayi Seç (5 sayfa)

✅ Ana Sayfa (ürün listesi) + Ürün Detay (2 sayfa)

✅ Sepet + Teslimat + Sipariş Özeti (3 sayfa)

✅ Siparişlerim + Sipariş Detay (2 sayfa)

✅ Bilgileri Güncelle (1 sayfa)

✅ Adreslerim (1 sayfa — basit versiyon)

### Bayi Portalı (4 sayfa)

✅ Giriş (1 sayfa)

✅ Ana Sayfa / Dashboard (1 sayfa)

✅ Sipariş Listesi + Sipariş Detay (2 sayfa)

### BackOffice Portalı (12 sayfa)

✅ Giriş + Dashboard (2 sayfa)

✅ Bayi Listesi + Ekle + Düzenle (3 sayfa)

✅ Müşteri Listesi + Ekle + Düzenle + Detay (4 sayfa)

✅ Ürünler + Ürün Detay + Kategoriler (3 sayfa)

### Gerekli Servisler

supabase-client.js — Temel

products-service.js — Ürün listeleme

product-categories-service.js — Kategori

customers-service.js — Müşteri CRUD

customer-users-service.js — Kullanıcı auth

dealers-service.js — Bayi CRUD

branches-service.js — Şube (basit)

locations-service.js — Şehir/ilçe

cart-service.js — Sepet

orders-service.js — Sipariş

price-resolver-service.js — Fiyat (sadece baz fiyat)

project-auth-check.js — Auth guard

component-loader.js — Bileşen yükleme

### Faz 1'de Olmayan Özellikler

❌ Teklif sistemi (tüm portallar)

❌ Puan & kupon sistemi

❌ Favoriler

❌ Bildirimler (realtime)

❌ Tekrarlayan siparişler

❌ Raporlar

❌ Güvenlik soruları overlay

❌ Feedback toolbar

❌ SSS, Sözleşmeler, Bize Ulaşın

❌ Kullanıcı yönetimi (çoklu kullanıcı)

❌ Hesap silme

❌ Şehir bazlı fiyatlandırma (baz fiyat yeterli)

## Faz 2 — Teklif & Fiyatlandırma

Hedef: Bayi-müşteri arası teklif sistemi ve gelişmiş fiyatlandırma.

Ek Kapsam: +12 sayfa | +6 servis

### İşYerim Portalı (+3 sayfa)

Tekliflerim

Teklif İste

Bayi Fiyatları

### Bayi Portalı (+5 sayfa)

Müşterilerim + Müşteri Detay

Teklif Listesi + Teklif Oluştur + Teklif Talepleri

Sattığım Ürünler

### BackOffice Portalı (+3 sayfa)

Teklifler + Teklif Detay

Şehir Fiyatları

### İşYerim Portalı (+1 sayfa)

Adres Ekle (gelişmiş adres yönetimi)

### Ek Servisler

offers-service.js — Teklif CRUD

retail-prices-by-city-service.js — Şehir fiyatları

customer-prices-service.js — Müşteri özel fiyat

dealer-products-service.js — Bayi ürün seçimi

dealer-districts-service.js — Bayi bölge

messages-service.js — Teklif mesajlaşma

offer-logs-service.js — Teklif log

## Faz 3 — Sadakat & Raporlama

Hedef: Puan sistemi, bildirimler, raporlar, tekrarlayan siparişler.

Ek Kapsam: +6 sayfa | +4 servis

### İşYerim Portalı (+4 sayfa)

Puanlarım + Kuponlarım

Bildirimlerim

Favorilerim

### Bayi Portalı (+1 sayfa)

Fiyatlandırma Raporu

### BackOffice Portalı (+1 sayfa)

Raporlar

### Ek Servisler

points-service.js — Puan kazanma/harcama

notifications-service.js — Realtime bildirimler

favorites-service.js — Favori ürünler

reports-service.js — Satış/müşteri/teklif raporları

recurring-orders-service.js — Tekrarlayan sipariş

## Faz 4 — Tam Kapsam & İyileştirmeler

Hedef: Kalan tüm sayfalar ve ek özellikler.

Ek Kapsam: +8 sayfa | +4 servis

### İşYerim Portalı (+5 sayfa)

Kullanıcılar (çoklu kullanıcı yönetimi)

Güvenlik Beyanları

Bize Ulaşın + SSS + Sözleşmeler

### BackOffice Portalı (+2 sayfa)

Profil + Ayarlar

### Sistem Geneli (+1)

Feedback Toolbar (tüm sayfalar)

### Ek Servisler

account-deletion-service.js — Hesap silme

vkn-verification-service.js — VKN doğrulama (backoffice)

feedback-service.js — Geri bildirim

settings-service.js — Sistem ayarları

backoffice-admins-service.js — Admin yönetimi

# 8. Faz Özeti

| Faz | Odak | Sayfa | Servis | Tahmini Ağırlık |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | MVP — Sipariş ver & yönet | 30 | 11 | %50 |
| Faz 2 | Teklif & fiyatlandırma | +12 | +6 | %25 |
| Faz 3 | Sadakat & raporlama | +6 | +4 | %15 |
| Faz 4 | Tam kapsam | +8 | +4 | %10 |
| TOPLAM |  | ~56 | ~25 | %100 |

Not: Kalan ~7 sayfa (arşiv dosyaları, scrum dashboard, project-login) proje altyapısıdır ve faz planına dahil değildir.

# 9. Atılabilecek / Ertelenebilecek Modüller Özeti

Eğer Faz 1'den bile daha hafif çıkmak isterseniz, şu modüller tamamen ertelenebilir:

| Modül | Neden Ertelenebilir |
| --- | --- |
| BackOffice Portalı | Manuel veritabanı yönetimi ile başlanabilir |
| VKN Doğrulama | İlk etapta manuel onay ile geçilebilir |
| Adres Yönetimi | Tek adres ile başlanabilir |
| Bayi Portalı | İlk etapta sadece BackOffice üzerinden sipariş yönetimi |

Ultra MVP (sadece İşYerim): Müşteri giriş yapıp, ürün seçip, sipariş verebilir → 12 sayfa, 8 servis